Bydgoszcz, dnia  03.10.2016r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-789 Bydgoszcz

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na Remont połaci i więźby dachu w budynku głównym Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy, ul. Seminaryjna nr 3 Bydgoszcz.

Nr postępowania:   AZZP.243.102.2016;

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

- Zmiana treści SIWZ  jest:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie: maksymalnie 150 dni od dnia podpisania umowy.

Po zmianie:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie: minimalnie 45 maksymalnie 150 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający (-)