Bydgoszcz, dnia 29.05.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy” (AZZP.243.19.2018).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- Rozdział V, skreśla się pkt 2  i wprowadza się zapis:

    - do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawić Zamawiającemu koncepcję wielobranżową do akceptacji (w ciągu 3 dni roboczych Zamawiający wyda opinię);

    - do 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy (lub krócej zgodnie z ofertą Wykonawcy) opracuje projekt budowalny oraz komplet pozostałej dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i złoży wniosek o pozwolenie na budowę do Urzędu Miasta Bydgoszcz. Jednocześnie w celu akceptacji założeń dokumentacji wymagane są co najmniej 4 spotkania zespołu projektowego z Zamawiającym na etapie tworzenia projektu budowlanego w siedzibie Zmawiającego;

    - do 86 dni kalendarzowych od złożenia wniosku do Urzędu Miasta Bydgoszcz o wydanie decyzji pozwolenia na budowę opracuje projekt wykonawczy wraz z częścią kosztorysową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałą dokumentację niezbędną do rozpoczęcia robót budowlanych;

Zamawiający na każdym etapie w ciągu 3 dni roboczych wyda opinię na temat przedstawionych dokumentów i opracowań.

- Rozdział IV, pkt 8, lit. c

Skreśla się zapis:

c) projekt aranżacji wnętrz i specyfikacji wyposażenia w sprzęt i aparaturę.

Wprowadza się zapis:

c) projekt aranżacji wnętrz i specyfikacji wyposażenia w sprzęt i aparaturę dla sceny, pracowni 
i co najmniej jednego pomieszczenia dydaktycznego.

- Rozdział IV, pkt 3, ppkt 9

Skreśla się zapis:

9)	udziale w odbiorach robót.

- Rozdział XIV, pkt 9

Skreśla się zapis:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”

(AZZP.243.19.2018)

NIE OTWIERAĆ PRZED 06.06.2018 r., godz. 09:30

Wprowadza się zapis:

„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku dydaktycznego dla potrzeb

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy”

(AZZP.243.19.2018)

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.06.2018 r., godz. 09:30

- Rozdział XV, pkt 2

Skreśla się zapis:

Termin składania ofert: do 06.06.2018 r., do godz. 09:00.

Wprowadza się zapis:

Termin składania ofert: do 11.06.2018 r., do godz. 09:00.

- Rozdział XVI, pkt 1

Skreśla się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 06.06.2018 r., o godz. 09:30

Wprowadza się zapis:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi 11.06.2018 r., o godz. 09:30

Zamawiający

(-)