UMOWA Nr AZZP- 42/P/07

O ROBOTY BUDOWLANE NA WYKONANIE KANALIZACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

zawarta w dniu ............. 2007 r w Bydgoszczy, pomiędzy:

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz, Regon 000001689, NIP: 554-031-31-07, reprezentowaną przez:

prof. dr hab. inż. Antoniego Bukaluka – Prorektora ds. Nauki UTP

zwaną dalej Zamawiającym

a

................................................

zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

Przedmiot Umowy

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przedstawioną ofertą wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego Robót Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy, w zakresie rzeczowym określonym Projektem Wykonawczym, aktualnie dostępną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, w szczególności Prawem budowlanym, Polskimi Normami oraz, o ile ma to zastosowanie, z normami branżowymi oraz zasadami i warunkami określonymi w Pozwoleniu na Budowę, o ile jest ono wymagane,

- Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa wykonawcza wraz z przedmiarem robót.

- Wykonawca wykona robotę bez udziału podwykonawców.

4. Integralną część Umowy stanowią następujące dokumenty:

| ### Załącznik nr 1 | - | Zestawienie rzeczowo-finansowe Robót Budowlanych, |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 | - | Wzór pełnomocnictwa do prowadzenia czynności formalnych związanych z wykonywanymi Robotami Budowlanymi, |
| Załącznik nr 3 | - | Wzór Protokołu Przekazania Terenu Budowy, |
| Załącznik nr 4 | - | Wzór Protokołu Konieczności wykonania Robót Dodatkowych / Zamiennych, |
| Załącznik nr 5 | - | Wzór Protokółu Odbioru Końcowego. |
| Załącznik nr 6 | - | Dokumentacja Projektowa Wykonawcza |

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zapewnienia we własnym zakresie obsługi geodezyjnej Robót Budowlanych ,

- koordynacji wykonawstwa Robót Budowlanych oraz podejmowania wszelkich działań organizacyjnych i formalnych niezbędnych do ich wykonania i zakończenia,

- wykonania Robót Budowlanych przy użyciu własnego sprzętu, oraz z zakupionych przez siebie materiałów,

- wykonania Robót Budowlanych w sposób ograniczający utrudnienia w korzystaniu, dostępie oraz używaniu dróg i chodników, zarówno publicznych, jak i prywatnych oraz obiektów i instalacji będących własnością ZAMAWIAJĄCEGO lub innych właścicieli,

- na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącego Załącznik nr 2 do Umowy powiadomienia zgodnie z przepisami Prawa budowlanego właściwych organów administracji publicznej o zamiarze rozpoczęcia Robót Budowlanych i zakończenia Robót Budowlanych

- wykonania wszelkich innych działań niezbędnych dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy,

- przygotowania kompletnej budowlanej dokumentacji powykonawczej, w wersji pisemnej i elektronicznej, włączając w to przekazaną do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną,

- należytego zabezpieczenia terenu budowy

- dokonania bezpłatnych Przeglądów Gwarancyjnych,

- przywrócenia do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, jak również terenów zielonych oraz elementów małej architektury,

- uprzątnięcia oraz usunięcia niezwłocznie po zakończeniu realizacji Robót Budowlanych z terenu budowy wszelkiego sprzętu, resztek materiałów, śmieci oraz wszelkiego rodzaju robót tymczasowych, pozostawiając teren budowy w należytym stanie,

- przechowywania wszelkich dokumentów, akt i dzienników, łącznie z Dziennikiem Budowy,

- przestrzegania wszelkich regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, mających zastosowanie do Robót Budowlanych,

- zatrudnienia przez cały okres realizacji Umowy pracowników o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu zapewniających należytą jakość realizacji Przedmiotu Umowy,

- informowania ZAMAWIAJĄCEGO o stanie zaawansowania prac stanowiących Przedmiot Umowy, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w każdy poniedziałek, poczynając od pierwszego poniedziałku następującego po dniu podpisania Umowy oraz na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO. Informacja powinna być przekazana w formie elektronicznej na adres e-mail: Janusz.Szykowny@utp.edu.pl

§ 3

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy:

- widział teren budowy i jest świadomy warunków w jakich wykonywane będą Roboty Budowlane,

- zapoznał się z postanowieniami Pozwolenia na Budowę, o ile jest ono wymagane, i oświadcza, że Roboty Budowlane zostaną wykonane na podstawie oraz zgodnie z Pozwoleniem na Budowę,

- otrzymał kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć Projekt Wykonawczy, zapoznał się z nim oraz stwierdził, że Projekt Wykonawczy spełnia wszelkie wymagania i standardy dotyczące sztuki budowlanej oraz, że jest technicznie możliwy do wykonania,

- posiadł wiedzę o wszelkich lokalnych uregulowaniach formalno – prawnych, zgodach i innych wymaganiach niezbędnych do wykonania Robót Budowlanych,

- Wykonawca oświadcza, że:

- przyjmuje do wiadomości, że Projekt Wykonawczy oraz wszelka związana z nim dokumentacja, rysunki i inne informacje są i pozostaną własnością ZAMAWIAJĄCEGO oraz zobowiązuje się do nie ujawniania Projektu Wykonawczego nikomu poza osobami wymienionym w lit. e oraz podmiotami do tego uprawnionymi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, w zakresie niezbędnym dla wykonania Robót Budowlanych oraz zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,

- w trakcie realizacji postanowień Umowy będzie odpowiedzialny wobec ZAMAWIAJĄCEGO za wszelkie swoje działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich, którymi będzie się posługiwał przy realizacji Umowy.

§ 4

Zobowiązania ZAMAWIAJĄCEGO

ZAMAWIAJĄCY udostępni teren budowy Wykonawcy po podpisaniu Umowy oraz uzyskaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO prawa dysponowania terenem budowy oraz Pozwolenia na Budowę, o ile jest ono wymagane. Teren budowy zostanie udostępniony na podstawie Protokołu Przekazania Terenu Budowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

§ 5

Terminy wykonania Robót Budowlanych

- Strony ustalają, iż Roboty Budowlane rozpoczną się w dniu podpisania przez Strony Protokołu Przekazania Terenu Budowy i zostaną zakończone do ........... 2007

- Wykonanie Robót Budowlanych zostanie potwierdzone przez ZAMAWIAJĄCEGO w Protokole Odbioru Końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 1. Protokół ten stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury VAT.

§ 6

Wynagrodzenie

- Za realizację przez Wykonawcę całości zobowiązań wynikających z Umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości ................ zł (słownie:............zł)

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO końcowej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru Końcowego.

- Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się kwotę zabezpieczenia w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy w ………………. , które należy wnieść w dniu podpisania umowy.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należnego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70%  przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty zostanie zwolniona do 15 dnia od daty odbioru końcowego zadania. Pozostałe 30%  15 dnia po upływie okresu rękojmi.

- ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu ZAMAWIAJĄCEGO .

- Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte do wyceny wartości Robót Budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy, zawarte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania Umowy i, o ile to będzie możliwe, będą stosowane do wyceny Robót Dodatkowych oraz Robót Zamiennych, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 7

Przedstawiciele Stron, Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy

- ZAMAWIAJĄCY powoła w terminie 7 dni od daty podpisania Umowy Inspektora Nadzoru, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę.

- Zakres działania Inspektora Nadzoru związany będzie wyłącznie z posiadanymi przez niego uprawnieniami zawodowymi i nie będzie dotyczył warunków handlowych, ani zleceń Robót Dodatkowych lub Robót Zamiennych, z wyłączeniem sytuacji określonych w przepisach prawa.

- ZAMAWIAJĄCY ustanawia Tadeusza Guczę i Piotra Jarczewskiego jako swoich przedstawicieli, zwanych dalej Przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO.

- Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO, wskazani w ust. 3, będą uprawnieni w szczególności do:

- uczestniczenia we wszelkich inspekcjach,

- kontrolowania wszystkich Robót Budowlanych, w tym zatwierdzania zgodność wykorzystywanych materiałów z wymogami Umowy,

- zlecania Robót Dodatkowych i Robót Zamiennych,

- uczestniczenia w odbiorze każdej część Robót Budowlanych, która ma zostać zakryta lub zasłonięta.

- Wykonawca ustanawia …………………………..jako swojego przedstawiciela w zakresie realizacji Umowy, zwanego dalej Przedstawicielem Wykonawcy.

- Wykonawca w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy ustanowi Kierownika Budowy, o czym bezzwłocznie pisemnie powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO załączając jego oświadczenie o objęciu obowiązków oraz kopię uprawnień zawodowych wymaganych Prawem Budowlanym.

§ 8

Roboty Dodatkowe, Roboty Zamienne,

Zlecenia Wykonania Robót Dodatkowych

- W przypadku, gdy ZAMAWIAJĄCY uzna za niezbędne wykonanie przez Wykonawcę Robót Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych, nieuwzględnionych w Projekcie, zleci na podstawie Protokołu Konieczności, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy, wykonanie takich robót za wynagrodzeniem ustalonym każdorazowo w drodze negocjacji, co zostanie potwierdzone, pod rygorem nieważności, pisemnie przez ZAMAWIAJĄCEGO w Protokole Konieczności. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Robót Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych w terminie określonym w Protokole Konieczności.

- Jeżeli parametry jakościowe zleconych przez ZAMAWIAJĄCEGO Robót Dodatkowych i/lub Robót Zamiennych nie ulegną zmianie w stosunku do Robót Budowlanych ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym Robót Budowlanych stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy takie Roboty Dodatkowe i/lub Roboty Zamienne będą wyceniane zgodnie z treścią § 6 ust. 7.

- Podstawą wystawienia faktury VAT za Roboty Dodatkowe i/lub Roboty Zamienne będzie protokół odbioru tych robót wraz z ustalonymi w Protokole Konieczności dokumentami rozliczeniowymi.

- W przypadku zlecania Wykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO Robót Zamiennych, wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 6 ust. 1 ulegnie zmianie o różnicę pomiędzy wartością Robót Budowlanych wynikającą z Załącznika nr 1 do Umowy a wartością zleconych Robót Zamiennych.

§ 9

Zabezpieczenie Robót Budowlanych

- Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie oraz szkody powstałe w Robotach Budowlanych, jak też za szkody na terenie budowy od protokolarnego jego przejęcia do dnia sporządzenia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, z którym to dniem odpowiedzialność przechodzi na ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1, Roboty Budowlane, lub jakakolwiek ich część zostanie uszkodzona bądź utracona, Wykonawca, niezależnie od przyczyny uszkodzenia lub utraty, na swój koszt dokona ich naprawy oraz usunie powstałą szkodę w sposób zapewniający uzyskanie zgodności jakości i ilości Robót Budowlanych z wymaganiami Umowy.

§ 10

Kontrola Robót Budowlanych

- Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO i Inspektor Nadzoru, o których mowa w § 7 oraz każda osoba pisemnie upoważniona przez ZAMAWIAJĄCEGO, posiadać będą nieograniczony dostęp do Robót Budowlanych oraz terenu budowy, a także do warsztatów i miejsc, w których przygotowywane są Roboty Budowlane lub skąd uzyskiwane są materiały, bądź gdzie wytwarzane są elementy wykorzystywane do prowadzenia Robót Budowlanych.

- Wykonawca zapewni osobom, o których mowa w ust. 1, możliwość dokonania kontroli Robót Budowlanych, w tym elementów Robót Budowlanych, które mają zostać przykryte lub zasłonięte na stałe.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem o terminie planowanego przykrycia lub zasłonięcia na stałe elementu Robót Budowlanych i dokonać odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

- Wykonawca upoważniony jest do kontynuowania Robót Budowlanych podlegających przykryciu lub zasłonięciu na stałe, w przypadku zachowania trybu opisanego w ust. 3 i po uzyskaniu wpisu w Dzienniku Budowy zezwalającego na ich kontynuowanie.

- Wykonawca odsłoni na żądanie Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru część lub całość Robót Budowlanych uprzednio przykrytych lub zasłoniętych na stałe, lub wykona w nich stosowne otwory celem ich zbadania, a następnie w terminie określonym przez Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO lub Inspektora Nadzoru naprawi, przykryje lub zasłoni taką część lub części Robót Budowlanych, przy czym koszty związane z ww. czynnościami zostaną doliczone do wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że uprzednio wypełnił on swoje obowiązki określone w ust. 3.

§ 11

Stosowane materiały

- Na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dla dostarczonych przez siebie materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą oraz, 
o ile ma to zastosowanie, z normami branżowymi lub aprobatę techniczną wydaną przez stosowne organy.

- ZAMAWIAJĄCY, w czasie trwania Robót Budowlanych, ma prawo żądać od 
Wykonawcy:

- usunięcia z terenu budowy, we wskazanym terminie, wszelkich materiałów nie spełniających warunków Umowy,

- dostarczenia w zamian za materiały usunięte materiałów spełniających warunki Umowy,

- ponownego wykonania, we wskazanym terminie, Robót Budowlanych, których wykonawstwo jest niezgodne z warunkami Umowy.

- Koszty poniesione w związku z realizacją postanowień ust. 2 ponosi w całości Wykonawca.

§ 12

Odbiór Końcowy

- Wykonawca po zakończeniu Robót Budowlanych niezwłocznie powiadomi w formie pisemnej o tym fakcie Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO dokonując równocześnie wpisu do Dziennika Budowy, a ZAMAWIAJĄCY w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania powiadomienia ustali wspólnie z Wykonawcą harmonogram oraz wyznaczy datę rozpoczęcia odbioru końcowego Robót Budowlanych. Odbiór końcowy Robót Budowlanych zostanie potwierdzony podpisaniem przez osoby upoważnione przez Strony Protokółem Odbioru Końcowego. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odmowy podpisania Protokołu Odbioru Końcowego w przypadku wykonania Robót Budowlanych w sposób niezgodny z Umową.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i dostarczenie na dzień planowanego odbioru końcowego następujących dokumentów:

- Dziennika Budowy,

- oświadczenia Kierownika Budowy potwierdzającego, że:

- Roboty Budowlane zostały wykonane zgodnie z Projektem Wykonawczym, obowiązującym prawem, Polskimi Normami i, o ile ma to zastosowanie, z normami branżowymi oraz na zasadach i warunkach określonych w Pozwoleniu na Budowę,

- teren budowy (oraz sąsiadujące drogi, budynki lub tereny jeżeli były wykorzystywane) zostały uprzątnięte i pozostawione w czystości i należytym porządku,

- sąsiadujące działki zostały odpowiednio zagospodarowane, jeżeli wykorzystanie terenu budowy wymagało takiego zagospodarowania,

- czterech egzemplarzy kompletnej dokumentacji powykonawczej budowlanej, zgodnie z § 2 ust. 1 lit. g),

- protokołów częściowego odbioru Robót Budowlanych, które zostały wykonane, przykryte lub zasłonięte oraz protokołów prób technicznych, badań i sprawdzeń dokonanych przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wymaganych na mocy obowiązujących przepisów prawa przez upoważnione organy,

- świadectw dopuszczenia do stosowania na terenie Polski materiałów, maszyn, urządzeń i instalacji pochodzenia zagranicznego zastosowanych przez Wykonawcę,

- kart gwarancyjnych producenta dla wszelkich maszyn, urządzeń i instalacji wchodzących w skład dostaw dostarczonych przez Wykonawcę z zapewnieniem napraw na terenie Polski,

- protokołu odbioru technicznego z udziałem wyznaczonego przedstawiciela właściciela infrastruktury telekomunikacyjnej,

§ 13

Gwarancja

- Wykonawca udzieli na wykonane, na podstawie Umowy, Roboty Budowlane gwarancji na okres 36 miesięcy liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Wykonawca w okresie gwarancji będzie zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich wad w Robotach Budowlanych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty pisemnego wezwania przez Przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO do ich usunięcia. Termin usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad ulega skróceniu do 24 godzin w przypadku, gdy ujawnione wady zagrażają w sposób bezpośredni bezpieczeństwu realizowanej transmisji i mogą być przyczyną poniesienia strat przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY ma prawo dokonać usunięcia wad i/lub awarii we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy lub skorzystać z uprawnień określonych w § 6 ust.5.

- W przypadku wymiany przez Wykonawcę jakiejkolwiek części Robót Budowlanych, w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych, bieg gwarancji dla wymienionej części Robót Budowlanych rozpoczyna się na nowo od daty dokonania jej wymiany.

- Wykonawca przekaże ZAMAWIAJĄCEMU pełną listę materiałów, maszyn, urządzeń i instalacji wbudowanych w ramach wykonywania Robót Budowlanych, które objęte są gwarancjami ich producentów oraz zapewni przeniesienie uprawnień do korzystania z powyższych na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu uzyskania od producentów ww. materiałów, maszyn, urządzeń i instalacji gwarancji na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku okres gwarancji nie będzie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.

- Przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa w ust. 1, Strony w uzgodnionym terminie dokonają Przeglądów Gwarancyjnych, z których każdy zostanie zakończony podpisaniem przez Strony Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.

§ 14

Rozwiązanie Umowy

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem prawa do należnych kar umownych, w przypadku gdy:

- Wykonawca dokona cesji praw lub zobowiązań z Umowy bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO, lub

- wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe lub układowe z udziałem Wykonawcy jako dłużnika, lub

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub nakaz zajęcia jego majątku, lub

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu wstrzyma rozpoczęcie lub wykonywanie Robót Budowlanych i nie podejmie ich w ciągu 7 dni po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego żądania rozpoczęcia lub kontynuowaniu Robót Budowlanych

- Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy w trybie określonym w ust. 1 powinno być złożone pod rygorem nieważności na piśmie i doręczone drugiej Stronie listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru.

§ 15

Kary umowne

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości :

a. 0,5 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

b. 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek określonych w protokole odbioru,

c. 20,0 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych i o ile kary umowne, o których mowa w pkt. 1 nie wyrównają szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

§ 16

Postanowienia końcowe

- Zmiany w treści umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

- W sprawach nieokreślonych w umowie, a z niej wynikających mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego, a wynikłe z niej spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

##### Załącznik nr 1

do Umowy nr……………

ZESTAWIENIE RZECZOWO – FINANSOWE ROBÓT BUDOWLANYCH

| Lp | Nr linii (1) | Relacja linii/odcinek | Zakres rzeczowy prac | Koszt prac netto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Budowa kanalizacji teletechnicznej /rurociągu kablowego |  |
|  |  |  | Budowa kabli światłowodowych |  |
|  |  |  | Inne (2) |  |
|  |  |  | Inne (2) |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- – należy wstawić pojedynczy nr linii, zgodny ze standardem nazewnictwa w UTP

- – należy wstawić inne elementy prac których wydzielenie może być istotne przy realizacji

konkretnej Umowy (np. budowa tras kablowych, budowa otworu kanalizacji dla innego

operatora itp.)

Oświadczenie wykonawcy o kompletności wyceny prac objętych

Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym Robót Budowlanych

- Wykonawca oświadcza, że koszty prac określone w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym Robót Budowlanych uwzględniają wszelkie roboty, działania i ryzyka Wykonawcy niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że skalkulował koszty prac ujęte w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym Robót Budowlanych na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków, oraz bez dodatkowych kosztów będzie prowadził robotę stanowiącą daną pozycję ujętą w tym zestawieniu.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy dokonał inspekcji i zbadał plac budowy i jego otoczenie, uzyskał potrzebne informacje dotyczące natury terenu i warunków podpowierzchniowych, wziął pod uwagę ukształtowanie i naturę placu budowy, rozmiar i specyfikę robót oraz materiałów niezbędnych do zakończenia robót, środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania oraz uzyskał wszelkie inne niezbędne informacje dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na koszty lub mogą dotyczyć kosztu wykonania prac objętych Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym Robót Budowlanych

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy upewnił się co do prawidłowości i kompletności wyceny prac objętych Zestawieniem Rzeczowo-Finansowym Robót Budowlanych wraz z ostateczną ceną ryczałtową , która pokrywa wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że określając koszt prac ujętych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym Robót Budowlanych uwzględnił wszelkie ryzyka mogące mieć wpływ na koszt wykonania tych prac w tym czynniki i koszty związane z:

  - wykonaniem prac lub dostaw nie ujętych w Projekcie Wykonawczym lecz wynikających z Projektu Wykonawczego lub których wykonanie jest konieczne ze względu na technologię wykonania robót lub ze względu na prawidłową realizację Przedmiotu Umowy.

  - innym niż określonym w Projekcie Wykonawczym wymaganym zakresem prac lub dostaw (np. odtworzenie nawierzchni, wymiana gruntu, zmiany w projektach organizacji ruchu drogowego i ich dodatkowe zatwierdzenia, dodatkowe przewierty, w tym sterowane, lub inne),

  - zamianą  technologii wykonania robót przez Wykonawcę (np. zamianą wykopu otwartego na przewiert sterowany),

  - napotkanymi utrudnieniami podczas wizji lokalnej w terenie,

  - opłatami za zajęcie pasa drogowego,

  - kosztem kaucji dla właścicieli nieruchomości lub kosztem innych zobowiązań gwarancyjnych lub kosztem ubezpieczeń

  - kosztami odszkodowań za ewentualne zniszczenia lub wycinki krzewów i drzew

  - kosztami zagęszczeń i badań zagęszczeń gruntów,

  - kosztami wykonania prób, kalibracji rurociągów i innych sprawdzeń,

  - kosztami wszelkich nadzorów zewnętrznych wymaganych w procesie realizacji Przedmiotu Umowy w tym nadzorów archeologicznych i branżowych

  - kosztami obsługi geodezyjnej w tym kosztami geodezji powykonawczej i kosztami wszelkich innych uzgodnień wymaganych przy realizacji Przedmiotu Umowy,

  - kosztami wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z Umową,

oraz inne konieczne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy.

##### Załącznik nr 2

do Umowy nr……………

PEŁNOMOCNICTWO

do prowadzenia czynności formalnych związanych z wykonywanymi Robotami Budowlanymi będącymi Przedmiotem Umowy Nr .......... z dnia ................, tj.  Roboty Budowlane  budowy  kanalizacji telekomunikacyjnej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, ul. Kordeckiego 20, reprezentowany przez:

1.

2.

upoważnia

...................................................................................................................................

imię i nazwisko

....................................................................................................................................

nr dowodu osobistego

adres:			...........................................................................................................................

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr .............................................

do występowania w imieniu ZAMAWIAJĄCEGO  przed organami administracji publicznej w celu dokonania wszelkich zgłoszeń, uzyskania wszelkich uzgodnień, zezwoleń, opinii wymaganych prawem oraz do występowania przed właścicielami infrastruktury telekomunikacyjnej w celu realizacji budowy.

Pełnomocnictwo, jeżeli nie zostanie wcześniej odwołane, jest ważne do dnia zakończenia realizacji Umowy Nr z dnia ........................ tj do dnia 30.04. 2007

...........................................................

osoba reprezentująca ZAMAWIAJĄCEGO

##### Załącznik nr 3

do Umowy nr……………….

###### PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA TERENU BUDOWY

##### Wykonanie kanalizacji (rurociągu) w relacji:

##### ...............................................................................

##### w ramach Umowy Nr .................... z dnia ......................

W dniu ..........................r. zostaje przekazany teren budowy pomiędzy:

Przekazujący: UTP - .........................................................................

Przyjmujący: ............................................................................................................

Miejsce budowy:.......................................................................................................

Zakres robót: ............................................................................................................

...................................................................................................................................

Podstawa wykonania Robót Budowlanych – Umowa Nr.......................................... z dnia .................... na wykonanie kanalizacji telekomunikacyjnej w relacji ................

.................................................................................................................................

Przyjmujący zobowiązuje się do wykonania Robót do dnia.......................... zgodnie ze wspomnianą wyżej Umową.

Przyjmujący przyjmuje teren budowy bez zastrzeżeń / z następującymi zastrzeżeniami:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

..................................................................................................................................... Przyjmujący oświadcza, że jest w posiadaniu niezbędnej dokumentacji do wykonania Robót.

Przyjmujący zobowiązuje się do zostawienia placu budowy w stanie nie pogorszonym a wszelkie spowodowane przez siebie zniszczenia usunąć w trybie natychmiastowym na własny koszt.

Strony oświadczają, że Kierownikiem Budowy będzie:...............................................

a Inspektorem Nadzoru: ..............................................................................................

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z chwilą podpisania niniejszego protokołu Przyjmujący ponosi odpowiedzialność z tytułu właściwego dozoru placu budowy i bezpieczeństwa osób pracujących.

## ZAMAWIAJĄCY 						 WYKONAWCA

##### Załącznik nr 4

do Umowy nr……………

##### PROTOKÓŁ  KONIECZNOŚCI

##### WYKONANIA ROBÓT DODATKOWYCH / ZAMIENNYCH

##### w ramach Umowy Nr .................... z dnia ......................

##### Na wykonanie traktu światłowodowego w relacji:

##### ...............................................................................

Inspektor Nadzoru .......................................................................................

Kierownik Budowy .......................................................................................

Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO .............................................................................

stwierdzają konieczność wykonania nw. robót dodatkowych / zamiennych

Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Koszt wykonania robót dodatkowych ustalony na podstawie:.................................................

.................................................................................................................................................

wynosi .....................................................................................................................................

(słownie...................................................................................................................................)

System rozliczenia ..................................................................................................................

Uzgodniony termin wykonania robót dodatkowych / zamiennych ..........................................

Wykonawca robót dodatkowych / zamiennych .......................................................................

Niniejszy protokół stanowi podstawę wykonania ww. robót i sporządzenia aneksu do Umowy nr .............................. z dnia .......................................

..................................................................................... - Kierownik Budowy

..................................................................................... - Inspektor Nadzoru

..................................................................................... - Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO

..................................................................................... - Przedstawiciel Wykonawcy

##### Załącznik nr 5

do Umowy nr……………

###### PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

kanalizacji (rurociągu) W RELACJI:

...............................................................................................................................

Obecni: 1...................................................................................

2....................................................................................

3....................................................................................

4....................................................................................

5....................................................................................

6....................................................................................

Przedmiotem odbioru są Roboty Budowlane kanalizacji telekomunikacyjnej, wykonanej zgodnie z Umową ..................z dnia......................... między ZAMAWIAJĄCYM i Wykonawcą.

Do odbioru Wykonawca przedstawia następujące dokumenty:

- Dziennik Budowy nr............................., wydany dnia................................................

przez.........................................................................................................................

- Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna z dnia ..................................................

- Oświadczenie Kierownika Budowy z dnia ................................................................

- Inne dokumenty:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy objęte Umową .......................... z dnia ............................... zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, wymaganiami ZAMAWIAJĄCEGO, zaleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz na podstawie prawomocnych uzgodnień i zezwoleń.

Stwierdza się że zakres umowy został wykonany z zastrzeżeniem następujących prac:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Powyższe uzupełnienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać do dnia....................

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1.........................................................     4...........................................................

2.........................................................     5...........................................................

3.........................................................     6...........................................................