Bydgoszcz, dnia 17.08.2017 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowa - modernizacja i adaptacja głównego budynku dydaktycznego Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej (AZZP.243.67.2017).

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

- Część VI SIWZ pkt. 4:

Skreśla się zapis:

              - 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym 
(obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 60% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - 50% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości Robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru robót.

Wprowadza się zapis:

              - 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym 
(obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 60% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - kolejne 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 80% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

              - 30% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości Robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru robót.

- Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy:

Skreśla się zapis § 8, pkt. 3:

      - Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej/wystawionych przez Wykonawcę faktury/faktur VAT lub rachunku/rachunków z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, wystawionych po prawidłowym wykonaniu całości/części robót i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu częściowego oraz odbioru końcowego robót.

Rozliczenia będą następowały etapami:

  - 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

  - kolejne 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 60% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

  - 50% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru Robót.

Wprowadza się zapis:

- Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego wystawionej/wystawionych przez Wykonawcę faktury/faktur VAT lub rachunku/rachunków z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, wystawionych po prawidłowym wykonaniu całości/części robót i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu częściowego oraz odbioru końcowego robót.

Rozliczenia będą następowały etapami:

- 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu 30% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

- kolejne 30% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 60% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

- kolejne 20% wartości wynagrodzenia po zrealizowaniu łącznie 80% prac w zakresie kwotowym (obliczanych w oparciu o obmiar),

- 30% wartości wynagrodzenia po zakończeniu całości Robót potwierdzonych bezusterkowym protokołem odbioru Robót.

Zamawiający

(-)