Bydgoszcz, dnia 17.12.2018 r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 56

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową budynku dydaktycznego Auditorium Novum” (AZZP.243.86.2018).

Zmawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) rozdział XVIII pkt 4, skreśla się zapis:

Całość zamówienia musi zostać wykonana w terminie do 30.08.2019 r. lub krótszym zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku skrócenia terminu wykonania zamówienia 
należy wpisać „0” (słownie: zero) przez co rozumie się, że deklarowany termin realizacji 
to 30.08.2019 r. Ponadto maksymalny termin skrócenia to 30 dni kalendarzowych.

wprowadza się zapis:

Całość zamówienia musi zostać wykonana w terminie do 15.09.2019 r. lub krótszym zgodnie z ofertą Wykonawcy. W przypadku braku skrócenia terminu wykonania zamówienia 
należy wpisać „0” (słownie: zero) przez co rozumie się, że deklarowany termin realizacji 
to 15.09.2019 r. Ponadto maksymalny termin skrócenia to 30 dni kalendarzowych.

Zamawiający

(-)